Table des matières
1	Suivi des modifications des documents	3
2	Aperçu du projet	3
2.1	Résumé du projet	3
2.2	Objectifs du projet	3
2.3	Portée du projet	3
2.3.1	Définition de la portée	3
2.3.2	Critères de réussite	3
2.3.3	Critère de sortie	3
2.3.4	Exclusion	3
2.4	Jalons	4
2.5	Produits livrables	4
2.6	Contraintes	4
3	Organisation du projet	4
3.1	Rôles et responsabilités	4
4	Signature et approbation de la charte	5

 Suivi des modifications des documents
Numéro de révision	Date de publication	Auteurs(s)	Brève description du changement
1.0	06/10/2021	Adrien LAFFARGUE	Création du document

Aperçu du projet
Résumé du projet
Créer un outil de gestion de travail permettant à ses utilisateurs de visualiser leurs projets et l’avancement de ces derniers.
Il permet au Scrum master de créer de nouveaux projet et d’y inclure l’ensemble de ses collaborateurs via une invitation.
Il permettra de visualiser l’ensemble des tâches à réaliser (Product Backlog) ainsi que les sprints avec les tâches qui lui sont affectés.
Ces dernières seront réparties dans des colonnes de KANBAN qui représente l’état d’avancement de chacune de ces tâches.
Chaque participant pourra exprimer ainsi le travail réalisé en déplaçant (drag and drop) la tâche qui y correspond dans la colonne représentant son état d’avancement.

Objectifs du projet
N°	Objectifs
1	Créer un outil de gestion de projet en respectant la méthodologie SCRUM et KANBAN (SCRUMBAN), livraison avant le 15/12/2021
5	Préparer une présentation del’outil et de l’ensemble de ces fonctionnalités pour le 17/12/2021.

Portée du projet
Définition de la portée
Il s'agit d'une application web facilitant la gestion de projet en respectant les preceptes des méthodologies agiles "SCRUM" et "KANBAN". Elle vous permettra de suivre l'évolution d'un projet sprint aprés sprint ainsi que l'état d'avancement des tâches qui y sont ratachées à travers un tableau de Kanban. Vous pourrez également inviter l'ensemble de vos collaborateurs à rejoindre la page de votre projet dans le but de connaître les responsabilités de chacun sur les différentes tâches à traiter.
Critères de réussite
N°	Critères de réussite
1	Livraison l’outil de gestion de projet respectant l’ensemble des fonctionnalités attendu par le client le 15/12/2021

Critère de sortie
N°	Critère de sortie	Conséquence
1	Livraison tardive	Dépassement de la date de livraison le 15/12/2021
2	Produit non conforme aux attentes du client	Fonctionnalités manquantes, produit difficile d’utilisation ou manquant d’ergonomie.
3	Mauvaise présentation	Présentation pas claire

Exclusion
N°	Exclusion du projet	Description

Jalons
N°	Jalons	Date prévue
1	Retour fréquent de l’avancement du projet lors des séances de travaux dirigés.	Tous les mercredis depuis le premier octobre et ce jusqu’au 15 décembre.

Produits livrables
Premier produit livrable du projet
Description :	Une application web de gestion de projet. / Elle permettra : / - de créer un compte ou de se connecter pour récupérer les données. / - de créer ou gérer des projet en suivant les préceptes des méthodologies agiles "SCRUM" et "KANBAN". / - de créer des tâches dans une colone "Product Backlog" dans une interface de gestion de projet. / - de créer des Sprints et d'y ajouter les tâches qui y sont rattachées. / - de gérer l'avancement des tâches dans un tableau de KANBAN via un déplacement dans les différentes colones (drag &drop). / - de créer, modifier ou supprimer les colones du tableau de KABAN. / - d'inviter vos collaborateur à participer à la modification la page de votre projet en fonction de l'avancement de ce dernier.
Critères d’acceptation :	Valider par le client
Échéances :	15/12/2021

Contraintes
N°	Contraintes
1

Organisation du projet
Rôles et responsabilités
Rôle dans le cadre du projet	Responsabilités	Assigné à
Scrum master / Product owner / Développeur	Gestion de la cohérence du projet et de la cohésion de l'équipe et développement de l'application. Gérer Yassir. / Qualité de l'application en fonction des attentes du client et développement de l'applicaiton. / Supprimer les branches si besoin et développement de l'application	Timili Hassan / Charly Anthony / Dadoudi Yassir, XXXXXX Mamadou

Signature et approbation de la charte
La présente section contient les signatures des intervenants clés qui confirment qu’ils approuvent leur rôle et la description du projet, comme ils figurent dans la charte de projet.
Si la portée du projet était modifiée, la charte serait mise à jour et sera présentée à nouveau aux fins d’approbation.

_________________________________________	________________

Chef de projetUne application web de gestion de projet.
Elle permettra :
- de créer un compte ou de se connecter pour récupérer les données.
- de créer ou gérer des projet en suivant les préceptes des méthodologies agiles "SCRUM" et "KANBAN".
- de créer des tâches dans une colone "Product Backlog" dans une interface de gestion de projet.
- de créer des Sprints et d'y ajouter les tâches qui y sont rattachées.
- de gérer l'avancement des tâches dans un tableau de KANBAN via un déplacement dans les différentes colones (drag &drop).
- de créer, modifier ou supprimer les colones du tableau de KABAN.
- d'inviter vos collaborateur à participer à la modification la page de votre projet en fonction de l'avancement de ce dernier.

_________________________________________	________________

Le prof adrien je sais pas du tout