06/10/2021

Charte de projet

# Suivi des modifications des documents
Numéro de révision	Date de publication	Auteurs(s)	Brève description du changement
1.0	06/10/2021	Adrien LAFFARGUE	Création du document

# Aperçu du projet
## Résumé du projet
Créer outil de gestion de travail permettant à ses utilisateurs de visualiser leurs projets et l’avancement de ces derniers.
Il permettant au Scrum master de créer de nouveaux projet et d’y inclure l’ensemble de ses collaborateurs via une invitation.
Il permettra de visualiser l’ensemble des tâches à réaliser (Product Backlog) ainsi que les sprints avec les tâches qui lui sont affectés.
Ces dernières seront réparties dans des colonnes de KANBAN qui représente l’état d’avancement de chacune de ces tâches.
Chaque participant pourra exprimer ainsi le travail réalisé en déplaçant (drag and drop) la tâche qui y correspond dans la colonne représentant son état d’avancement.

## Objectifs du projet
N°	Objectifs
1	Créer un outil de gestion de projet en respectant la méthodologie SCRUM et KANBAN (SCRUMBAN), livraison avant le 15/12/2021
5	Préparer une présentation de l’outil et de l’ensemble de ces fonctionnalités pour le 17/12/2021.

## Portée du projet
### Définition de la portée
L’outil de gestion de projet permettra de créer FONCTION, CARATERISTIQUES et travzil a realiser
### Critères de réussite
N°	Critères de réussite
1	Livraison l’outil de gestion de projet respectant l’ensemble des fonctionnalités attendu par le client le 15/12/2021

### Critère de sortie
N°	Critère de sortie	Conséquence
1	Livraison tardive	Dépassement de la date de livraison le 15/12/2021
2	Produit non conforme aux attentes du client	Fonctionnalités manquantes, produit difficile d’utilisation ou manquant d’ergonomie.
3	Mauvaise présentation	Présentation pas claire

### Exclusion
N°	Exclusion du projet	Description

## Jalons
N°	Jalons	Date prévue
1	Retour fréquent de l’avancement du projet lors des séances de travaux dirigés.	Tous les mercredis depuis le premier octobre et ce jusqu’au 15 décembre.

## Produits livrables
Premier produit livrable du projet
Description :	Description du produit livrable********************************
Critères d’acceptation :	Valider par le client
Échéances :	15/12/2021

## Contraintes
N°	Contraintes
1

# Organisation du projet
## Rôles et responsabilités
Rôle dans le cadre du projet	Responsabilités	Assigné à

# Signature et approbation de la charte
La présente section contient les signatures des intervenants clés qui confirment qu’ils approuvent leur rôle et la description du projet, comme ils figurent dans la charte de projet.
Si la portée du projet était modifiée, la charte serait mise à jour et sera présentée à nouveau aux fins d’approbation.

_________________________________________	________________

Chef de projet

_________________________________________	________________

Directeur de KINDER